Actividad 4 - Diseño del prototipo

Presentado por: Miguel Ángel Herrera Vargas

Presentado a: Tatiana Cabrera

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Proyecto de Software

2025

Contenido

Contextualización de la necesidad	3

Planteamiento del problema	4

Objetivos	5

Objetivos específicos	5

Alcance	6

Metodología	7

Matriz de riesgo	8

Levantamiento de información	10

Stakeholders	11

Requerimientos funcionales	12

Presupuesto	15

Historia de usuario	16

Prototipo funcional	17

Link – repositorio backend	17

Link – repositorio frontend – avances	17

Modelos de comportamiento y estructura	20

Diagrama de casos de uso	20

Diagrama de secuencia	21

Diagrama de clases	21

Diagrama de componentes	22

Diagrama de despliegue	22

Modelo de base de datos	23

Prototipos de interfaz	24

Link prototipo baja fidelidad	24

Link prototipo alta fidelidad	24

Link maze	24

Patrones arquitectónicos	25

Justificacion	26

GitHub	27

Bibliografia	28

# Contextualización de la necesidad

En muchas comunidades urbanas, las canchas sintéticas han dejado de ser simples espacios deportivos para convertirse en escenarios de encuentro social, recreación y construcción de lazos vecinales. Sin embargo, el uso de estos espacios suele estar marcado por la falta de organización y reglas claras, lo que genera tensiones entre los habitantes. La necesidad de una herramienta que permita administrar las reservas de manera justa no responde únicamente a un tema logístico, sino también a un aspecto social: garantizar que el deporte y la convivencia se desarrollen en condiciones de equidad, inclusión y respeto. Esta situación abre la puerta a la creación de un prototipo tecnológico pensado desde las realidades comunitarias, que permita mejorar el acceso a un recurso compartido de gran valor.

# Planteamiento del problema

La existencia de canchas sintéticas en los barrios no garantiza que estas se utilicen de forma adecuada o equitativa. Por el contrario, la ausencia de un sistema transparente para gestionar reservas provoca conflictos frecuentes, favoritismo hacia ciertos grupos y exclusión de sectores como mujeres, adultos mayores o jóvenes sin afiliación a clubes. Esto no solo limita el acceso al deporte, sino que afecta directamente la convivencia comunitaria. Aunque en contextos privados existen sistemas digitales de gestión, estas soluciones no responden a las condiciones de las comunidades, donde predominan la autogestión y la organización local. Ante esta situación surge la necesidad de diseñar una herramienta accesible, simple y participativa que permita organizar de manera justa el uso de las canchas, fortaleciendo la cohesión social y evitando conflictos.

# Objetivos

El propósito general de este proyecto es diseñar un prototipo funcional que permita gestionar las reservas de canchas sintéticas en comunidades urbanas de manera equitativa y sostenible. La idea es que la tecnología no solo resuelva un problema de organización, sino que también aporte a la construcción de confianza entre los vecinos y al fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia los espacios públicos.

## Objetivos específicos

- Analizar, junto con los actores locales, las necesidades y dinámicas que surgen en torno al uso de las canchas comunitarias.

- Formular los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de reservas, garantizando que sean coherentes con la realidad de los usuarios.

- Diseñar un prototipo navegable, accesible y adaptable que sirva como base para la validación comunitaria y como insumo para futuros desarrollos tecnológicos.

# Alcance

El proyecto se centrará en el diseño de un prototipo funcional navegable que permita gestionar las reservas de canchas sintéticas en un entorno comunitario específico. El alcance no contempla un producto final en producción, sino una versión inicial que evidencie los flujos principales de reserva, consulta y validación de horarios. Su desarrollo estará condicionado por las limitaciones de tiempo propias del semestre académico y los recursos tecnológicos disponibles, lo cual restringirá la implementación a un piloto único dentro de una comunidad determinada. A pesar de estas limitaciones, el prototipo debe cumplir con criterios de aceptación claros: ofrecer una interfaz simple y accesible que permita a los usuarios organizar las reservas de manera transparente, evitar conflictos de dobles reservas y validar su funcionamiento mediante retroalimentación directa de los actores comunitarios involucrados.

# Metodología

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología ágil Scrum, ya que esta ofrece un marco flexible y colaborativo que se ajusta a la necesidad de trabajar con entregas parciales y validaciones constantes con los usuarios finales. La estructura de Scrum permitirá dividir el trabajo en sprints cortos, con revisiones periódicas que aseguren que el prototipo responda a las expectativas de la comunidad. En este esquema, el docente asesor asumirá el rol de Scrum Master, el equipo de estudiantes actuará como el grupo de desarrollo, y un representante comunitario podrá cumplir el rol de Product Owner, garantizando que las decisiones técnicas estén alineadas con las necesidades sociales. Además, se gestionará el progreso y las historias de usuario en un tablero digital (Trello o Jira), lo que facilitará la transparencia y la organización de las tareas del equipo.

# Matriz de riesgo

| No | Riesgo identificado | Probabilidad | impacto | Nivel de riesgo | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baja participación comunitaria en las entrevistas y grupos focales. | Media | Alta | Alto | Generar confianza a través de líderes barriales, realizar convocatorias inclusivas y ofrecer horarios flexibles para la participación. |
| 2 | Resistencia al cambio por parte de ciertos grupos acostumbrados a un manejo informal de las canchas. | Alta | Media | Alto | Involucrar a estos actores desde las primeras fases del diseño, destacando los beneficios colectivos de la solución. |
| 3 | Limitaciones técnicas (falta de internet o acceso a dispositivos móviles). | Media | Media | Medio | Diseñar un prototipo ligero, multiplataforma y accesible desde celulares básicos, con posibilidad de uso offline parcial. |
| 4 | Retrasos en la validación comunitaria del prototipo. | Media | Alta | Alto | Definir un cronograma claro con espacios de retroalimentación y mantener comunicación constante con los participantes. |
| 5 | Conflictos internos en la comunidad que afecten la implementación del proyecto. | Baja | Alta | Medio | Garantizar un enfoque neutral, mediado por la Junta de Acción Comunal o líderes reconocidos para reducir tensiones. |
| 6 | Dificultades en la recolección y análisis de la información cualitativa. | Media | Media | Medio | Usar diferentes técnicas de triangulación (entrevistas, grupos focales, observación) para complementar los hallazgos. |
| 7 | Limitaciones de tiempo académico para cumplir todas las fases del proyecto. | Alta | Alta | Critico | Priorización de actividades esenciales, ajuste del cronograma y asignación clara de responsabilidades dentro del equipo. |
| 8 | Escasa apropiación de la solución por parte de la comunidad después del diseño del prototipo. | Baja | Alta | Medio | Asegurar que la herramienta se construya con participación activa, validación continua y adaptaciones según la retroalimentación. |

# Levantamiento de información

El levantamiento de información se realizará a través de metodologías participativas que permitan recoger las voces y experiencias de los usuarios de la cancha comunitaria. Para ello, se aplicarán entrevistas semiestructuradas a líderes locales y usuarios frecuentes, complementadas con grupos focales que faciliten la identificación de problemáticas comunes y expectativas colectivas. Además, se emplearán herramientas propias del diseño centrado en el usuario, como mapas de experiencia y perfiles de usuario, que ayudarán a estructurar los hallazgos de forma visual y estratégica. Estas técnicas permitirán comprender de manera profunda cómo se percibe actualmente la gestión de reservas, qué tensiones surgen entre los distintos actores y cuáles son las oportunidades de mejora. De manera preliminar, se ha identificado que la comunidad percibe injusticias en la asignación de horarios, manifiesta la necesidad de mayor transparencia en la administración de los espacios y espera una herramienta tecnológica sencilla, rápida y accesible desde dispositivos móviles.

# Stakeholders

| Stakeholders | Rol del proyecto | interés | poder | clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad local | Uso del sistema | alto | medio | Clave |
| Junta de acción comunal | administradores | Alto | Alto | Decisiones |
| Estudiantes | Desarrollo | Alto | Alto | Facilitador |

# Requerimientos funcionales

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF001 | Nombre: Registro de usuario |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de registrarse |
|  | Usuarios: usuario |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF002 | Nombre: registro del administrador |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de registrase por medio de CLI |
|  | Usuarios administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF003 | Nombre: inicio de sesión |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de iniciar sesión |
|  | Usuarios: usuario , administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF004 | Nombre: Cerrar sesión |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de cerrar sesión |
|  | Usuarios: usuario , administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF005 | Nombre: actualizar perfil |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de ver sus datos personales |
|  | Usuarios: usuario , administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: actualizar perfil |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de actualizar sus datos personales |
|  | Usuarios: usuario , administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: crear espacios deportivos |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de registrar los espacios deportivos |
|  | Usuarios: administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: listar espacios deportivos |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de listar los espacios deportivos |
|  | Usuarios: administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: listar espacios deportivos |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de listar los espacios deportivos habilitados |
|  | Usuarios: administrador, usuario |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: obtener espacio deportivo |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de obtener el espacio deportivo |
|  | Usuarios: administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: obtener espacio deportivo |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de obtener el espacio deportivo habilitado |
|  | Usuarios: administrador, usuario |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: crear reserva |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de reservar el espacio deportivo |
|  | Usuarios: usuario |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: actualizar reserva |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de actualizar la reserva |
|  | Usuarios: administrador |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: eliminar reserva |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de actualizar (soft delete) la reserva |
|  | Usuarios: usuario |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: eliminar reserva |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de actualizar (soft delete) la reserva |
|  | Usuarios: usuario |

| código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RQF006 | Nombre: eliminar reserva |
|  | Descripción: el sistema permitirá al usuario realizar la acción de eliminar la reserva |
|  | Usuarios: administrador |

| Código | Requisito no funcional |
| --- | --- |
| RQNF001 | Nombre: Especificaciones mínimas de hardware y software |
|  | Descripción: Tener acceso a una computadora o mas Mínimo de RAM 4gb Sistema operativo Windows 8 o superior, Ubuntu 20.04 o superior Disco duro 256gb Conectividad a internet wifi, ethernet Que tenga las herramientas y programas para el desarrollo de la aplicación |

# Presupuesto

- Recursos humanos

| Rol | Integrante | Horas estimadas | Valor Hora ref | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista de requerimientos | 1 | 60h | $ 20.000 | $ 1.200.000 |
| Diseñador ux/ui | 1 | 50h | $ 20.000 | $ 1.000.000 |
| Desarrollador backend | 1 | 80h | $ 20.000 | $ 1.600.000 |
| Desarrollador frontend | 1 | 80h | $ 20.000 | $ 1.600.000 |
| Tester QA | 1 | 40h | $20.000 | $ 800.000 |
| Total |  |  |  | $ 6.200.000 |

- Recursos tecnológicos

| Recurso | Descripción | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Dominio web | Registro por 1 año | $ 50.000 |
| Hosting web | Plan básico (6 meses) | $ 600.000 |
| Licencias de diseño(Figma) | Suscripción mensual (6 meses) | $ 300.000 |
| Herramientas de gestión (Trello -jira) | Versión gratuita | $ 0 |
| Total |  | $ 950.000 |

- Actividades de levantamiento de información

| Recurso | Descripción | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| materiales | Impresiones, formularios | $ 100.000 |
| Logística | Reuniones comunitarias (refrigerios) | $ 200.000 |
| Total |  | $ 300.000 |

Para un total estimado para el desarrollo del proyecto es de $8.195.000

# Historia de usuario

https://trello.com/invite/b/68df1fa5ee4e9fd39fa5bfc9/ATTI51e3c75a2f3107edb1131739784e93b3D5ACD9A9/analisis-y-diseno

# Prototipo funcional

Link – repositorio backend
https://github.com/maherrera603/sports_venues_back.git

## Link – repositorio frontend – avances

https://github.com/maherrera603/sports_venues_front

# Modelos de comportamiento y estructura

Diagrama de casos de uso

Diagrama de secuencia

## Diagrama de clases

## Diagrama de componentes

## Diagrama de despliegue

## Modelo de base de datos

# Prototipos de interfaz

## Link prototipo baja fidelidad

https://www.figma.com/proto/BAbEMgFACx6loAk8Y0dp1V/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=1-43&p=f&viewport=173%2C-181%2C0.98&t=1Ou7SSUiwfnAdixO-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1%3A43&show-proto-sidebar=1

Link prototipo alta fidelidad
https://www.figma.com/proto/BAbEMgFACx6loAk8Y0dp1V/Untitled?page-id=1%3A2&node-id=25-1517&viewport=-550%2C307%2C0.98&t=1LSXE1Lrgm03kdOy-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=25%3A1517

## Link maze

https://t.maze.co/469439679

# Patrones arquitectónicos

Clean Architecture (Arquitectura Limpia)

El backend se diseñó bajo el patrón Clean Architecture, que separa el sistema en capas independientes, permitiendo que la lógica de negocio no dependa del framework, la base de datos ni servicios externos.

Capas implementadas:

Domain: entidades, reglas de negocio y modelos esenciales.

Use Cases / Application: casos de uso (crear reserva, validar disponibilidad, cancelar reserva, CRUD de espacios).

Interfaces / Adapters: controladores HTTP, DTOs, validaciones, repositorios como interfaces.

Infrastructure: implementación real de la base de datos, correo, cache, almacenamiento y API.

# Justificacion

La arquitectura se seleccionó en función de los siguientes criterios:

- Escalabilidad

La división en módulos (auth, reservas, espacios, usuarios) permite escalar horizontalmente cada parte cuando el sistema crezca.

- Robustez y mantenibilidad

  - Clean Architecture garantiza:

    - Código fácil de extender

    - Dependencias bien controladas

    - Reglas de negocio inalterables ante cambios tecnológicos

- Separación clara de responsabilidades

  - Cada capa cumple una función específica:

    - Domain → Reglas puras

    - Use Cases → Orquestación

    - Controllers → Entrada/salida HTTP

    - Infra → conexión con servicios externos

- Preparación para microservicios

Aunque el sistema es monolítico para reducir complejidad inicial, la estructura modular permite migrar cada servicio a microservicio sin reescribir la lógica.

- Facilita pruebas unitarias

Los casos de uso pueden probarse sin necesidad de base de datos real.

# GitHub

https://github.com/maherrera603/proyecto-software

# Bibliografia

Cabrera, A., & López, D. (2020). Diseño e implementación de un sistema de reservas para instalaciones deportivas comunitarias. Universidad Politécnica de Madrid.

Mata, A., & Sánchez, R. (2019). Plataformas web para la gestión de recursos comunitarios: modelos, requisitos y mejores prácticas. Revista Iberoamericana de Sistemas, 15(2), 45–60.

Villalobos, J., & Gómez, P. (2021). Arquitectura y desarrollo de aplicaciones web basadas en API REST para reservas y control de disponibilidad de recursos. Revista Colombiana de Ingeniería de Software, 13(1), 22–34.

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

García, M., & Hernández, T. (2022). Modelado UML y despliegue de aplicaciones para sistemas de información comunitaria. Revista Tecnología y Sociedad, 10(3), 75–89.